УТВЕРЖДЕНА

Решением  третьей сессии

Четвертого созыва

Степногутовского сельсовета

От 29.06.2010

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В

СТЕПНОГУТОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

НА 2010- 2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа по энергосбережению в Степногутовском сельсовете на 2010 – 2012 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении» |
| Инициатор постановки проблемы | Администрация Степногутовского сельсовета |
| Координатор программы((заказчик) | Администрация Степногутовского сельсовета |
| Разработчик программы (исполнитель) | Администрация Степногутовского сельсовета, МУП «Степногутовское» |
| Источник финансирования | Бюджет Степногутовского сельсовета, областной бюджет, федеральный бюджет |
| Срок реализации программы | 2010- 2012 годы |

Раздел1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Реализация политики энергосбережения должна стать одним из  приоритетных направлений реформирования жилищно – коммунального хозяйства на территории  Степногутовского сельсовета. Актуальность проблемы мотирована значительным ростом цен на энергоносители. За последние 5 лет тарифы на электрическую энергию возросли в 4 раза, на уголь в 2 раза , на нефтепродукты более чем в 2,5 раза.

Учитывая тот факт, что  затраты на топливно-  энергетические ресурсы являются одной  из  составляющих тарифа на коммунальные услуги, реализация данной программы значительно снизит затраты предприятия  ЖКХ на выработку тепловой энергии, Оказание услуг водоснабжения , а также повысить их качество.

Раздел 2. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1.Экономия бюджетных средств за счет рационального и эффективного использования энергоресурсов учреждениями бюджетной сферы и МУП «Степногутовское»

2. Снижение себестоимости предоставления коммунальных услуг, повышение прибыльности МУП «Степногутовское»

3. Учет и контроль за использованием энергоресурсов и как следствие мотивация экономии ТЭР.

Раздел3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Реализация данной программы позволит:

- получить экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в сумме 200.0 тыс.руб.

- уменьшить тепловые потери зданий культуры  Степногутовского сельсовета, что даст возможность поддерживать температурный режим в помещениях, согласно действующим нормам без использования электрообогревательных приборов.

- организациям Степногутовского сельсовета получать дешевые и качественные коммунальные услуги.

Раздел 4. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ.

Средства на 2011 год – всего 573.0 тыс . рублей , в том числе:

Областной бюджет – 458.0 тыс.рублей.

Бюджет Степногутовского сельсовета – 24 тыс.рублей.

Районный бюджет- 91.0 тыс.руб.

Средства на 2012 год – всего 750.0 тыс . рублей , в том числе:

Областной бюджет – 600.0 тыс.рублей.

Бюджет Степногутовского сельсовета – 60 тыс.рублей.

Районный бюджет – 90.0 тыс. рублей.

Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ СТЕПНОГУТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА  2010 -2012  ГОДЫ

| № п/п | мероприятия | Затраты на реализацию тыс.руб. | Срок выполнения | Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий | Ответственный за выполнение | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нат. выраж. | Денежн.выраж.тыс.руб. |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Замена ветхих оконных проемов зданий на окна с повышенными теплоизоляционными и свойствами |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КДЦ с.Степногутовский. | 500.0 | 2011 | 41 гкал | 45.0 | Директор КДЦ | 10% от 408 |
| 1.2 | Администрация Степногутовского сельсовета | 500.0 | 2012 | 40 гкал | 43 | Глава администрации | ГКал= 41 ГКал |
| 2. | Установка энергосберегающих ламп и приборов учета для освещения лестничных площадок жилых домов , учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Администрация Степногутовского сельсовета | 20.9 | 2011 | 2.0 квт/ч | 4.0 | Глава администрации |  |
| 2.2. | Степногутовский КДЦ | 30.0 | 2011 | 5.0 тыс.квт/ч | 10.5 | Директор КДЦ |  |
| 3. | Установка приборов учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка прибора учета тепловой энергии МБОУ Тогучинского района Степногутовской СОШ | 50.0 | 2011 |  |  | Директор МБОУ Степногутовской СОШ |  |
| 3.2 | СДК «Степногутовский» | 50.0 | 2012 |  |  | Директор КДЦ |  |
| 4. | Установка приборов ХВС | 200 | 2012 |  |  | Директор МУП «Степногутовское» | Средства жителей |
|  | Итого | 1350.9 |  |  |  |  |  |

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СТЕПНОГУТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Девятнадцатой    сессии четвертого созыва

21.12.2012                                          с.Степногутово                          № 23

О внесении изменений и дополнений  в третью сессию четвертого созыва Совета депутатов Степногутовского сельсовета 29.06.2010 «Муниципальная целевая программа по энергосбережению в Степногутовском сельсовета на 2010-2012 года»

РЕШИЛ:

1.Внести изменения и дополнения в решение 3 сессии 4 созыва от 29.06.2010 года «Муниципальная целевая программа по энергосбережению в Степногутовском сельсовета на 2010-2012 года»

1.1.  Паспорт программы  в разделе Срок реализации программы   считать в новой редакции;

« 2013-2014 годы»

1.2.В раздел 4. Источники и объем финансирования программы.

Считать в новой редакции :

Средства на 2013 год – Всего.850.9т.р. в том числе:

Областной бюджет – 680.7 т.р.;

Бюджет Степногутовского сельсовета – 42.5 т.р.;

Районный бюджет – 127.7 т.р.

Средства на 2014 год – Всего.850.0т.р. в том числе:

Областной бюджет – 680.5 т.р.;

Бюджет Степногутовского сельсовета – 42.5 т.р.;

Районный бюджет – 127.0 т.р.

1.3. В раздел 5. Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы по энергосбережению Степногутовского сельсовета на 2010-2012 года считать в новой редакции : (Приложение прилагается)

2.Опубликовать данное решение в Степногутовском Вестнике.

Глава Степногутовского сельсовета                      Т.В.Толстикова

Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

СТЕПНОГУТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА

2013 -2014  ГОДЫ

| № п/п | мероприятия | Затраты на реализа цию тыс.руб. | Срок выпол нения | Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий | Ответственный за выполнение | Ответственный за выполнение | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нат. выраж. | Денежн.выраж .тыс.руб. |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Администрация Степногутовского сельсовета – здание | 500.0 | 2013 | 40 гкал | 43 | Глава администрации | Гкал = 41 ГКал |
| 2. | Установка энергосберегающих ламп и приборов учета для освещения лестничных площадок жилых домов , учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Администрация Степногутовского сельсовета | 20.9 | 2013 | 2.0 квт/ч | 4.0 | Глава администрации |  |
| 2.2. | Степногутовский КДЦ | 30.0 | 2013 | 5.0 тыс.квт/ч | 10.5 | Директор КДЦ |  |
| 3. | Установка приборов учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка прибора учета тепловой энергии МБОУ Тогучинского района Степногутовской СОШ | 50.0 | 2013 |  |  | Директор МБОУ Степногуто вской СОШ |  |
| 3.2 | МКУК «Степногутовский КДЦ» | 50.0 | 2013 |  |  | Директор КДЦ |  |
| 4. | Установка приборов ХВС | 200 | 2013-2014 |  |  | Директор МУП «Степногутов ское» | Средства жителей |
|  | Итого | 850.9 |  |  |  |  |  |